## Slide 1: Fundamentos de ingeniería de software
Tema 2: [Procesos de desarrollo]

## Slide 2: Los requisitos software y el ciclo de vida

## Slide 3: ¿Qué es un Proceso de Ingeniería de Software?
Proceso de Ingeniería
de Software
Requisitos
del Usuario
Sistema
Software
Un proceso de ingeniería de software es el conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos del usuario en un sistema de software.
Es un marco de trabajo genérico que puede emplearse para una gran variedad de sistemas en distintas áreas de aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de aptitud, y tamaños de proyecto.

## Slide 4: Modelos de proceso de software
Modelos iniciales.
El modelo lineal/ciclo de vida en cascada o secuencial
Procesos evolutivos de software
Ensamblado de componentes
El modelo DRA
Métrica 3
El modelo RUP (Rational Unified Process)
eXtreme Programming XP

## Slide 5: Modelos iniciales: Modelo por etapas
Plan Operativo
Definición del problema y establecimiento del proyecto a desarrollar
Especificación de
requisitos
Visión en profundidad desde el punto de vista de desarrolladores y usuarios
Especificación
funcional
Especifica la información sobre la que trabajará el software a desarrollar
Diseño
Permite describir como el software va a satisfacer los requisitos
Implementación
Codificación del software a desarrollar
Integración
Unión de todos los módulos codificados independientemente
Validación y
verificación
Pruebas para verificar que el software es consistente con las definiciones
Mantenimiento
Modificaciones a realizar al software motivadas por errores, adaptaciones, etc.
Modelo por etapas
  Desarrollado en 1956 para enfrentarse con la construcción de SAGE (Semi-Automated Ground Environment)
  Modelo lineal que considera que cada etapa debe ir después de la anterior
  Énfasis: la información que se obtiene en cada etapa es la que se proporciona a la siguiente
  Cadena de producción de software
Notes: Se comporta como una cadena de producción
SAGE combined computer systems and a sophisticated radar and communications system to track U.S. air space and send the data to 23 installations around the country. Each installation had its own computer and backup system. SAGE used CRTs, and a light pen was used to hone in on a suspicious blip on the screen.
SAGE sistema desarrollado durante la guerra fría que combina ordenadores con radares y sistemas de comunicación para el seguimiento de aeronaves. Esta basado en un desarrollo del MIT

## Slide 6: Modelos iniciales: Ciclo de vida en cascada
Modelo por etapas
  También conocido como Ciclo de vida clásico o Modelo lineal
  Desarrollado en 1970 buscando reducir costes y evolucionando con realimentación
  Modelo extensamente utilizado y de los más antiguos en toda la ingeniería del software
  Las fases pueden variar en algunos aspectos
Plan Operativo
Especificación de
requisitos
Especificación
funcional
Diseño
Implementación
Integración
Validación y
verificación
Mantenimiento
Plan Operativo
Análisis
Diseño
Codificación
Pruebas
Mantenimiento

## Slide 7: Procesos evolutivos de software: Orientado a prototipos
Especificación de requisitos y prototipado
Investigación
preliminar
Definición del problema y sus efectos organizacionales. Estudio de factibilidad
Análisis y especificación
Diseño básico del prototipo
Diseño y construcción
Construcción del prototipo
inicial
Evaluación
Verificación y requisitos
Modificación
Modificación del prototipo
Diseño técnico
Diseño detallado. Rediseño del prototipo y documentación para la programación y el mantenimiento.
Programación
y prueba
Las especificaciones del Diseño técnico son implementadas y probadas
Operación y
mantenimiento
Instalación del sistema y modificaciones posteriores.
Modelo orientado a prototipos
  Propuesto en 1988 y considerado por Boehm un método formal
  Adecuado cuando se tienen objetivos generales con bajo nivel de requisitos
  Se utiliza el prototipo como mecanismo para definir requisitos cuando:
    Incapacidad del usuario para detallar los requisitos
    El equipo técnico tiene dudas de la eficacia de determinadas tecnologías
  Cada prototipo se descarta parcial o totalmente

## Slide 8: Procesos evolutivos de software: Des. evolutivo de prototipos
Desarrollo evolutivo de prototipos
  Muy relacionada con el OP pero es claramente distinto
  Diferencia fundamental: el desarrollo evolutivo busca reemplazar el viejo sistema con uno nuevo y el OP no
  El prototipo se convertirá en el sistema
Especificación
inicial
Definición del problema y especificación inicial en base a los requisitos definidos
Desarrollo del
producto
Desarrollo del software en base a un proceso, haciendo énfasis en la rapidez de liberación
Implementación,
Uso y evaluación
Implantación y uso del software en el ambiente de explotación, monitorizando los nuevos requisitos
Re-especificación
Redefinición del problema en base a los nuevos requisitos
Versiones del
software

## Slide 9: Procesos evolutivos de software: Ciclo de vida en espiral
Es un modelo evolutivo (espiral)
  Versiones incrementales. Durante las últimas versiones se produce un sistema cada vez más complejo
  Cada ciclo puede definirse como un proyecto
  Cada inicio de ciclo presupone que el ciclo anterior está concluido
  Permite más de una iteración en la espiral
  Adecuado para sistemas grandes
  Usa prototipos para disminuir riesgos
Comunicación con el usuario
Planificación
Análisis de riesgos
Ingeniería
Construcción
Evaluación
Versiones
Notes:   Versiones incrementales. Durante la primera iteración la versión podría ser un modelo tan solo en papel o bien un prototipo.

## Slide 10: Procesos evolutivos de software: Ensamblado de componentes
Ensamblado de componentes
  Orientado a la reutilización de componentes
  Se puede utilizar junto con las técnicas anteriores
Identificar componentes candidatos
Búsqueda de componentes en biblioteca
Obtener/construir el componente
Catalogar los nuevos componentes
Comunicación con el usuario
Planificación
Análisis de riesgos
Ingeniería
Construcción
Evaluación
Versiones

## Slide 11: Procesos evolutivos de software: DRA
Desarrollo Rápido de Aplicaciones
  Ofrecer productividad 10 veces mayor a la del promedio
  Ofrecer un conjunto de herramientas y técnicas transferibles a cualquier organización para desarrollar en forma rápida y de manera repetible
  Que la rapidez y calidad del desarrollo no dependa del gurú
  Aplicable en el desarrollo de aplicaciones de negocios y sistemas de información
RAD
Herramientas
Metodología
Personas
Dirección

## Slide 12: Procesos evolutivos de software: DRA
Modelado
de gestión
Modelado
de datos
Modelado de
procesos
Generación de
la aplicación
Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
Pruebas
Tiempo aprox. 60-90 días
Equipo …

## Slide 13: Modelos de Proceso de Software
Criterios de selección:
  Tipo de proyecto
  Métodos y herramientas disponibles
  Controles a utilizar
  Productos comprometidos
  Tendencias en el mercado
  Tipo de Cliente
  Madurez del equipo de desarrollo

## Slide 14: Fundamentos de ingeniería de software
Tema 2: [Procesos de desarrollo]